Projet ICompetence

Organisation

La durée du projet de Gestion de Compétences est de 10 jours
La conception est faite en amont.
La durée du projet est consacrée au développement.

Les ressources disponibles pour la projet sont au nombre de 5 :
- 1 chef de projet
- 1 responsable technique
- 1 responsable fonctionnel
- 2 développeurs

Charge préalable : 50j/hô

Charge prévisionnelle (en prévision de cours, de formation et d'absence) : 36,5j/hô

Tâche organisationnelle :

- Gestion de projet, planning, réunion journalière : 20%
- Montée en compétence de l'équipe de développement : 10%
Tâche technique :

- Développement de l'interface graphique : 30%
- Développement du métier applicatif : 30%
- Recettage : 5%
- Intégration et Livraison : non défini

L'avancement de la réalisation de l'application est organisée dans un agenda définissant les taches pour chacun des acteurs de l'équipe de développement.

Estimation de charge :
L'application devra pouvoir permettre la connexion simultanée d'une dizaine d'utilisateurs

Périmètre Fonctionnel

Périmètre Technique

Hors Périmètre